Trabajo de Campo 1

Sistema Integral de Gestión Empresarial para PyMEs Comerciales

Apellido y Nombre: Promancio Maximo
Profesor: Audoglio Pablo Andres
Fecha:

1. Nombre del proyecto

ERPyME – Sistema Integral de Gestión Empresarial para PyMEs Comerciales

2. Siglas del proyecto

ERPyME

3. Descripción del proyecto

ERPyME es un sistema de gestión empresarial orientado a pequeñas y medianas empresas comerciales que necesitan centralizar y organizar su información operativa y administrativa. El sistema permitirá gestionar productos, stock, clientes, proveedores, compras, ventas, cuentas corrientes, usuarios y reportes, evitando el uso de planillas aisladas y registros manuales. Será utilizado por las áreas de administración, ventas, compras, depósito y gerencia, con acceso diferenciado según permisos. El proyecto busca mejorar el control interno de la organización, reducir errores en la registración de operaciones, disponer de información actualizada en tiempo real y generar reportes útiles para la toma de decisiones. El desarrollo se realizará en forma iterativa, comenzando por los procesos centrales del negocio y avanzando luego hacia funcionalidades de control, auditoría y análisis.

4. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Diseñar y desarrollar un sistema ERP para una PyME comercial que integre la información y los procesos principales de la organización, con el fin de mejorar el control operativo, la trazabilidad de las operaciones y la disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones durante el período de desarrollo del proyecto.

Objetivos específicos

- Centralizar la información comercial y administrativa de la empresa en un único sistema.

- Optimizar el control de los recursos operativos vinculados a stock, clientes, proveedores y movimientos comerciales.

- Mejorar la disponibilidad, consistencia y actualización de la información utilizada por las distintas áreas.

- Favorecer la trazabilidad de las operaciones realizadas dentro de la organización.

- Facilitar la toma de decisiones mediante información resumida, ordenada y oportuna.

- Disminuir errores producidos por la duplicación de datos y por la gestión manual de procesos.

- Establecer una base tecnológica y organizativa que permita futuras ampliaciones del sistema.

5. Alcance

Alcance general

El sistema abarcará la gestión integrada de los procesos principales de una PyME comercial, centralizando la información de productos, stock, clientes, proveedores, compras, ventas, cuentas corrientes y reportes de gestión.

Inclusiones

El sistema incluirá:

- gestión de usuarios y permisos,

- gestión de clientes,

- gestión de proveedores,

- gestión de productos,

- control de stock,

- registro de compras,

- registro de ventas,

- administración de cuentas corrientes,

- consulta de reportes e indicadores básicos.

Exclusiones

El sistema no incluirá en esta etapa:

- liquidación de sueldos,

- gestión de recursos humanos,

- contabilidad completa,

- facturación electrónica oficial,

- integración bancaria automática,

- tienda online,

- aplicación móvil,

- soporte multisucursal avanzado,

- gestión de producción industrial.

6. Registro de interesados

| Nombre | Organización | Localización | Rol | Expectativa principal | Influencia | Fase de mayor interés | Tipo | Posición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Martín López | Empresa cliente | Rosario | Dueño / Sponsor | Mejorar control del negocio | Alta | Inicio y cierre | Interno | Apoyo |
| Lucía Fernández | Empresa cliente | Rosario | Administración | Ordenar operaciones y consultas | Alta | Relevamiento y validación | Interno | Apoyo |
| Juan Pérez | Empresa cliente | Rosario | Responsable de ventas | Registrar ventas rápido y sin errores | Media | Análisis e implementación | Interno | Apoyo |
| Carla Gómez | Empresa cliente | Rosario | Responsable de compras | Controlar proveedores y compras | Media | Análisis e implementación | Interno | Neutral |
| Diego Ruiz | Empresa cliente | Rosario | Depósito / stock | Mantener stock actualizado | Media | Implementación y pruebas | Interno | Neutral |
| Profesor de la cátedra | UAI | Rosario | Evaluador | Coherencia metodológica y técnica | Alta | Todo el proyecto | Externo | Apoyo |
| Equipo de desarrollo | Proyecto académico | Rosario | Analistas / desarrolladores | Cumplir objetivos y entregas | Alta | Todo el proyecto | Interno | Apoyo |

7. Cronograma de hitos del proyecto

| Hito | Entregable | Período estimado |
| --- | --- | --- |
| Hito 1 | Definición del proyecto, objetivos, alcance e interesados | Semana 1 |
| Hito 2 | Relevamiento inicial, minuta de reunión y requerimientos preliminares | Semana 2 |
| Hito 3 | Prototipos iniciales y requerimiento core definido | Semana 3 |
| Hito 4 | Casos de uso, modelo de dominio y análisis del core | Semana 4 a 5 |
| Hito 5 | Primera iteración ejecutable | Semana 6 a 8 |
| Hito 6 | Ajustes, validación y documentación complementaria | Semana 9 a 10 |
| Hito 7 | Segunda iteración y cierre del proyecto | Semana 11 en adelante |

8. Criterios de aceptación del producto

El producto será considerado aceptable cuando:

- permita gestionar correctamente la información principal del negocio en forma centralizada;

- garantice acceso al sistema según usuario y permisos;

- permita registrar operaciones de compra y venta sin inconsistencias de datos;

- actualice el stock de manera automática luego de cada operación;

- permita consultar información histórica y actual de clientes, proveedores, productos y movimientos;

- genere al menos reportes básicos útiles para la toma de decisiones;

- mantenga persistencia de datos sin pérdida de información;

- presente una interfaz clara y comprensible para los usuarios;

- responda en tiempos adecuados para operaciones normales del sistema;

- cumpla con los requerimientos funcionales definidos y validados por los interesados.

9. Supuestos del proyecto

- La organización cuenta con un flujo de trabajo comercial relativamente estable.

- Los usuarios principales participarán en el relevamiento de necesidades.

- El proyecto será desarrollado por un equipo reducido de estudiantes.

- Se dispondrá del tiempo académico necesario para realizar dos iteraciones.

- Los datos iniciales del negocio podrán cargarse manualmente en el sistema.

- El sistema será utilizado en un entorno controlado y con una cantidad moderada de usuarios.

- Los procesos principales del negocio serán ventas, compras y control de stock.

10. Restricciones del proyecto

- El tiempo de desarrollo estará limitado al calendario académico.

- El equipo de trabajo tendrá recursos humanos reducidos.

- El alcance deberá mantenerse acotado para asegurar una versión funcional.

- No se implementarán todos los módulos posibles de un ERP real.

- Las decisiones tecnológicas deberán adaptarse a los conocimientos del grupo.

- La complejidad del sistema deberá ser suficiente para el proyecto, pero viable para su construcción.

- La disponibilidad de usuarios reales para validación puede ser limitada.

11. Definición de requerimientos

Acá conviene arrancar con una lista de requerimientos funcionales y elegir uno como core.

Requerimientos funcionales iniciales

- RF01: El sistema deberá permitir iniciar y cerrar sesión.

- RF02: El sistema deberá permitir gestionar usuarios y permisos.

- RF03: El sistema deberá permitir gestionar clientes.

- RF04: El sistema deberá permitir gestionar proveedores.

- RF05: El sistema deberá permitir gestionar productos.

- RF06: El sistema deberá permitir administrar el stock.

- RF07: El sistema deberá permitir registrar compras.

- RF08: El sistema deberá permitir registrar ventas.

- RF09: El sistema deberá permitir gestionar cuentas corrientes.

- RF10: El sistema deberá permitir emitir reportes de gestión.

Requerimiento core recomendado

RF08 – Registrar ventas

Ese conviene usarlo como core porque es el más fuerte para después hacer:

- actividad,

- estados,

- caso de uso,

- dominio,

- robustez,

- y prototipos.

Minuta de reunión inicial

Fecha: completar
Participantes: equipo de desarrollo, sponsor, administración
Objetivo: relevar necesidades del negocio y definir alcance inicial del ERP.

Temas tratados:

- Problemas actuales por uso de planillas y registros dispersos.

- Falta de actualización inmediata del stock.

- Dificultad para consultar deudas, compras y ventas.

- Necesidad de controlar accesos por tipo de usuario.

- Necesidad de generar reportes para la gerencia.

Conclusiones:

- El sistema deberá centralizar operaciones comerciales básicas.

- Se priorizará ventas, compras y stock.

- Se definirá una primera iteración con foco en el proceso de venta.

- El sistema tendrá perfiles de usuario con permisos diferenciados.

Prototipos iniciales que deberían dibujar

Para esta primera entrega, con bocetos simples ya alcanza:

- Pantalla de login

- Menú principal

- Gestión de productos

- Gestión de clientes

- Gestión de ventas

- Reporte de ventas

12. Iteraciones del proyecto

Metodología

Se propone una metodología iterativa e incremental, desarrollando el sistema por módulos funcionales prioritarios.

Iteración 1

Objetivo: construir una primera versión funcional del sistema orientada al proceso comercial principal.
Incluye:

- login,

- usuarios básicos,

- clientes,

- productos,

- stock,

- registrar venta.

Requerimiento core: RF08 – Registrar ventas.

Iteración 2

Objetivo: ampliar la cobertura funcional y mejorar el control del negocio.
Incluye:

- proveedores,

- compras,

- cuentas corrientes,

- reportes,

- mejoras de validación y control.

13. Hoja de seguimiento

| Fecha | Autor | Cambio realizado |
| --- | --- | --- |
| 14/04/2026 | Equipo | Definición inicial del tema del proyecto |
| 14/04/2026 | Equipo | Redacción de nombre, sigla y descripción |
| 14/04/2026 | Equipo | Definición de objetivos, alcance e interesados |
| 14/04/2026 | Equipo | Identificación preliminar de requerimientos |
| 14/04/2026 | Equipo | Definición del requerimiento core: Registrar ventas |